BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada setiap akhir tahun anggaran Dinas Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap anggaran dan realisasi apakah dalam pelaksanaan juga memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (input) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara input dengan output, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto sesuai rincian tabel sebagai berikut:

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020

| No | Program | Indikator Kinerja | Realisasi (Rp.) | Realisasi ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kegiatan | Sasaran | Keluaran | Realisasi |  |  |
| 1. | Program Pelayanan Kesekretariatan | Pelayanan administrasi perkantoran | Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik | Persentase kecukupan administrasi perkantoran | 82,64% | 1.114.873.911,27 | 82,64 |
|  |  | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 99,28% | 346.059.900,00 | 99,28 |
| 2. | Program Pengendalian Banjir | Pembangunan/peningkatan saluran kota | Meningkatnya Kelancaran Aliran Air di Saluran Kota | Jumlah Saluran yang dibangun | 6 Km | 690.694.801,00 | 81,03 |
|  |  | Pemeliharaan saluran kota | Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan Saluran Kota | Jumlah Saluran Kota yang dipelihara | 714 Meter | 2.287.229.037,00 | 71,36 |
|  |  | Pengendalian banjir pada daerah rawan genangan | Terkendalinya Genangan Air/Banjir | Daerah Rawan Genangan Yang dikendalikan | 8.978 Meter | 2.521.844.010,53 | 89,78 |
| 3. | Program Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan | Penyediaan Infrastrutur Yang Andal dan Memadai | Panjang Jalan yang ditingkatkan | 6 Km | 763.580.760,00 | 94,38 |
|  |  | Pembangunan Jembatan | Penyediaan Infrastrutur Yang Andal dan Memadai | Jumlah Jembatan yang dibangun | 1 Jembatan | 450.615.500,00 | 97,14 |
|  |  | Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan | Penyediaan Infrastrutur Yang Andal dan Memadai | Panjang jalan yang dipelihara | 2 Km | 8.448.437.907,42 | 80,28 |
|  |  | Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan | Penyediaan Infrastrutur Yang Andal dan Memadai | Jumlah jembatan yang dipelihara | 4 Jembatan | 338.051.550,00 | 89,87 |
|  |  | Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat alat berat | Penyediaan Infrastrutur Yang Andal dan Memadai | Jumlah perlalatan baru yang diadakan | 3 Unit | 36.257.200,00 | 60,61 |
|  |  | Rehabilitasi/Pemeliharaan alat alat berat | Penyediaan Infrastrutur Yang Andal dan Memadai | Jumlah Alat alat berat yang diperbaiki | 2 Unit | 57.007.300,00 | 49,60 |
| 4. | Program Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik Strategis | Pembangunan/peningkatan fasilitas publik srategis | Fasilitas publik yang memerlukan pembangunan/ peningkatan/ perbaikan di Kota Mojokerto | Produk perencanaan, pengawasan, dan konstruksi baik berupa dokumen maupun fisik bangunan | 8 Produk | 32.951.264.287,64 | 96,61 |
|  |  | Perencanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah | Lingkungan/ kawasan yang berpotensi di Kota Mojokerto | Laporan hasil rancang bangun lingkungan/ kawasan di Kota Mojokerto | 0 Dokumen | 2.663.500,00 | 14,82 |
|  |  | Pemberdayaan Jasa konstruksi | Penyedia jasa konstruksi dan pekerja konstruksi yang terdaftar | Laporan hasil uji kompetensi | 2 Buku Laporan | 4.372.500,00 | 100,00 |
| Jumlah | 50.012.952.164,86 | 90,86 |

Pencapaian target kinerja APBD menurut urusan kegiatan yang diuraikan dalam Bab II angka 2.3 sebagaimana tergambar dalam tabel diatas yang memberi gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi anggaran selama 1 tahun, hampir semua urusan kegiatan dapat terealisasi sepenuhnya baik rutin maupun non rutin, hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya hanya sampai dengan 50% antara lain :

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat alat berat hanya terealisasi 49,60% dari total anggaran sebesar Rp114.940.000,-. Pembangunan Jalan pada awalnya adalah akan dilaksanakan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalinbar) dan pekerjaan pembangunan jalan yang lain, akan tetapi untuk Pekerjaan Pembangunan Jalinbar yang termasuk didalamnya adanya pekerjaan pembebasan lahan yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga pencapaian realisasi untuk kegiatan tersebut kurang dari 50%.

- Kegiatan Perencanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah  hanya terealisasi sebesar 14,82% dari total anggaran sebesar Rp17.976.000,-. Ada 2 jembatan yang rencananya akan dibangun dalam tahun 2019 yaitu Pembangunan Jembatan Miji Baru – Ngaglik dan Jembatan LC Meri. Untuk Pembangunan Jembatan Miji Baru – Ngaglik terjadi gagal lelang dan terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga tidak dapat direalisasikan.